

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г. р.п. Куйтун № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

О рассмотрении информации «О подготовке к отопительному периоду 2017-2018 гг. в муниципальном образовании Куйтунский район»

Заслушав информацию начальника Управления по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования Куйтунский район Молчанова Сергея Михайловича «О подготовке к отопительному периоду 2017-2018 гг в муниципальном образовании Куйтунский район» руководствуясь статьями 29, 30, 47 Устава муниципального образования Куйтунский район, Дума муниципального образования Куйтунский район

Р Е Ш И Л А:

1. Информацию начальника Управления по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования Куйтунский район Молчанова Сергея Михайловича «О подготовке к отопительному периоду 2017-2018 гг. в муниципальном образовании Куйтунский район» принять к сведению.

Председатель Думы муниципального образования

Куйтунский район Л.В. Молоцило

**Информация**

**О подготовке к отопительному периоду 2017-2018 гг. в муниципальном образовании Куйтунский район**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 6 сентября 2017 г.№409-п отопительный период 2017-2018 гг. начат с 15 сентября 2017 г.

В эксплуатации 41 муниципальная и 3 ведомственных котельных (ОГБУЗ Куйтунская РБ, Барлукская больница, и Детский дом с. Карымск). Котельная СПТУ планируют поставить на консервацию по причине закрытия учебной деятельности.

В настоящее время готовятся акты проверки готовности объектов теплоснабжения к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг.

На 32 многоквартирных жилых дома паспорта готовности оформлены в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда утвержденным постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г.№170

Началу отопительного периода предшествовала соответствующая подготовительная работа.

Объекты теплоснабжения готовились к эксплуатации за счет денежных средств разных источников финансирования Областного, Районного бюджета, бюджета поселений, средств предприятий ИП, других внебюджетных источников.

Так за счет денежных средств **областного бюджета** - ведется капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования в с. Чеботариха сумма муниципального контракта 1 млн.600 тыс. рублей из них 150 тыс. рублей деньги сельского поселения.

- планируется строительство блочно -модульной котельной д/сад Тополёк на сумму 6,3 млн. рублей.

- ведутся работы по замене оборудования на угольной котельной ЦРБ на сумму 2 млн. рублей, кроме того из средств Куйтунского городского поселения будет расходовано 420 тысяч рублей.

Всего на цели ремонта планируется привлечь **9 млн.750 тыс. рублей** **из областного бюджета.**

Кроме этого в 2017 г. Областные денежные средства направлены в Куйтунское муниципальное образование по целевой программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2017-2020годы» в сумме **29 950 млн. рублей для строительства в р.п.Куйтун 4,7 км, водопроводных сетей**. В настоящее время ведутся строительные работы по прокладыванию водопроводных сетей.

Из средств районного бюджета финансировались ремонтные работы по следующим объектам:

- Замена водогрейного угольного котла в котельной МКДОУ д/сад Родничок на сумму 255 тыс. рублей.

-ремонт водонапорной башни с заменой ёмкости для МКОУ Тулинская СОШ на сумму 520 тыс. рублей.

- Замена электродного пакета с регулятором мощности в электрокотельной МКОУ Кундуйская СОШ. На сумму 90 тыс. рублей.

- произведена замена участка тепловых сетей в МКОУ Куйтунская СОШ №1 на сумму 91 тыс. рублей.

**Всего на цели ремонта объектов теплоснабжения расходовано 956 тыс. рублей из районного бюджета.**За счет средств предприятий и других внебюджетных источников финансирования выполнялись следующие работы:

- Капитальный ремонт котла в МКДОУ детский сад Сибирячок в с. Барлук - Заменен электрокотел в котельной администрации МО Куйтунский район

- Произведен капитальный ремонт котла в Центральной котельной с. Карымск за счет средств ООО «Тепловик» на сумму 500 тыс. рублей.

- Ремонт инженерных сетей в МКОУ Лермонтовская СОШ

- Подключение здания Школы искусств к холодному и горячему водоснабжению, строительство выгребной ямы.

**Из средств аварийно- технического запаса администрации МО Куйтунский район** в 2017 г. на цели ремонта выделялось следующее оборудование замена которого производилась также за счет средств предприятий:

- Заменено три новых сетевых центробежных насоса: в котельных МКОУ Каранцайская ООШ, МКОУ Кундуйская СОШ, ЦО Альянс.

-Выделено 176 метров труб из аварийного технического запаса для ремонта ветхих участков сетей и котельного оборудования. (д/сад Сибирячок, Солнышко, д/сад Амур, Ленинского д/сада, Дома творчества).

- Установлено3 дымососа в котельных МКОУ Барлукская СОШ, МКОУ Тулинская СОШ, ЦО Альянс.

**Всего из средств предприятий на цели ремонта расходовано 170 тыс. рублей:**

Аварийно-технический запас в 2017 г. пополнен на сумму 499 тыс. рублей приобретены центробежные насосы, дымососы, трубы.

На ведомственных котельных произведены следующие виды ремонтных работ

-Заменено два водогрейных котла на котельной Детского дома с. Карымск с установкой дымососов

-Заменен участок тепловых сетей на котельной Барлукской больницы.

При подготовке к отопительному периоду прошли переаттестацию 180 человек и подготовлено 26 новых машинистов котельных.

Руководство эксплуатацией части объектов теплоснабжения осуществляют индивидуальные предприниматели. Договора на эксплуатацию объектов теплоснабжения заключены **у 8 индивидуальных предпринимателей** на обслуживание **13 объектов теплоснабжения.**

Основным поставщиком услуг водоснабжения на территории района является ФГБУ «Управление Иркутскмелиоводхоз»; водоразводящие сети обслуживаются ИП Васильев А.М.

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования Куйтунский район | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С. М. Молчанов |

В отопительный период 2017-2018 гг. планируется поставка угля на котельные в количестве 11 тыс. тонн. Кроме этого Карымская Центральная котельная и Панагинская школьная работают на дровах и древесных отходах, где планируется расход 2600 тон дров и щепы.