****

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**КУЙТУНСКИЙ РАЙОН**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

«15» марта 2019 г. р.п. Куйтун № 177-п

О проведении противопаводковых мероприятий в весенне-летний период 2019 г. на территории муниципального образования Куйтунский район

 В целях осуществления мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период 2018 года на территории района, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтунский район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Создать межведомственный оперативный штаб для выработки и осуществления противопаводковых мероприятий в период прохождения весенне-летнего паводка 2019 года на территории муниципального образования Куйтунский район в следующем составе:

Начальник штаба:

1. Непомнящий А.А. – заместитель мэра по вопросам жизнеобеспечения администрации муниципального образования Куйтунский район

Члены штаба:

1. Сидоренко А.В. - начальник отдела ГОЧС администрации муниципального образования Куйтунский район;
2. Терехов С.А. - начальник управления сельского хозяйства администрации муниципального образования Куйтунский район;
3. Умнова И.А. - начальник отдела потребительского рынка, поддержки малого бизнеса, труда администрации муниципального образования Куйтунский район;
4. Свидерский А.И. – начальник отдела полиции (дислокация р.п. Куйтун) МО МВД России «Тулунский», подполковник полиции (по согласованию);
5. Подлинов Н.А. - начальник Линейно-технического цеха Куйтунского района, межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций г. Иркутска (по согласованию);
6. Табачинский А.Л. - начальник Куйтунского участка Тулунского филиала ОАО «Дорожная служба Иркутской области» (по согласованию);
7. Кузьминич А.А. - начальник Куйтунского участка электросетей ОАО «Иркутскэнерго» (по согласованию);
8. Колосков Ю.А. - старший государственный инспектор ГИМС Куйтунская ГПС (по согласованию).
9. Утвердить план мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период 2019 года на территории муниципального образования Куйтунский район (Приложение 1).
10. Начальнику организационного отдела администрации муниципального образования Куйтунский район Яковлевой Л.И. разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Куйтунский район (kuitun.irkobl.ru).
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
12. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.



Мэр муниципального образования

Куйтунский район А.П. Мари

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 |

 к постановлению администрации

 муниципального образования

 Куйтунский район

 от «15» марта 2019 г. № 177-п

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ПАВОДКООПАСНЫЙ ПЕРИОД 2019 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Исполнители** | **Примечание** |
| 1 | Проведение заседаний КЧС муниципального образования Куйтунский район с рассмотрением вопросов «О ходе подготовки населенных пунктов муниципального образования Куйтунский район и автомобильных дорог общего пользования, к прохождению весеннего паводка в 2019 году» и «О прохождении весеннего паводка на территории муниципального образования Куйтунский район» | в течение весеннего паводка | Председатель КЧС МО Куйтунский район |  |
| 2 | Разработать планы противопаводковых мероприятий в паводковый период 2019 года по поселениям | февраль-март | Главы поселений |  |
| 3 | Создание межведомственного оперативного штаба для контроля за выполнением противопаводковых мероприятий и оперативного реагирования на возможные ЧС в период прохождения весенне-летнего паводка 2019 года на территории муниципального образования Куйтунский район | март | Заместитель мэра по вопросам жизнеобеспече-ния администрации МО Куйтунский район |  |
| 4 | Провести обследование плотин прудов и, при необходимости, провести очистку сливных труб на дамбах | март | Главы поселений |  |
| 5 | Провести очистку водопропускных труб, водоотводных кюветов вдоль автодорог по улицам в населенных пунктах | март | Главы поселений |  |
|  | Провести сброс снежных валов с обочин автодорог | до 15 марта | Куйтунский участок Тулунского филиала АО «ДСИО» |  |
| 6 | Провести работу по открытию водопропускных труб, очистке от снега, льда и наносов входных и выходных оголовков, отводящих и подводящих русел труб, устройство водоотводных канав на откосах зем. полотна над оголовками труб на высоту насыпи | март | Куйтунский участок Тулунского филиала АО «ДСИО» |  |
| 7 | Проведение работ по расчистке от снега ближних к мосту водоотводных лотков и устройству траншей в снегу в зоне водоотводных лотков мостов | март | Куйтунский участок Тулунского филиала АО «ДСИО» |  |
| 8 | Подготовить необходимую дорожную технику для предотвращения и ликвидации последствий ЧС | до 20 марта | Куйтунский участок Тулунского филиала АО «ДСИО» |  |
| 9 | Заготовить аварийный запас материалов | до 20 марта | Куйтунский участок Тулунского филиала АО «ДСИО» |  |
| 10 | Взять под особый контроль проблемные участки дорог в период прохождения паводка и участков, подверженных наледеобразованию. Обеспечить предупреждение и своевременное устранение заторов в русле, провести очистку отверстий труб от снега и наледи | март-апрель | Начальник отдела ГОЧС администрации МО Куйтунский район, Куйтунский участок Тулунского филиала АО «ДСИО» |  |
| 11 | В местах подтопления жилых домов организовать отвод, откачку воды, а также организовать своевременный вывоз снега | март | Главы поселений |  |
| 12 | В период прохождения паводка организовать дежурство специалистов, установить постоянный контроль за гидрологической обстановкой | март | Главы поселений, начальник отдела ГОЧС администрации МО Куйтунский район, ЕДДС отдела ГОЧС администрации МО Куйтунский район |  |
| 13 | Администрации муниципального образования Куйтунский район, совместно с главами поселений, попадающими в зону подтопления, заключить договора с владельцами зарегистрированных маломерных судов прошедших техническое освидетельствование и пригодных для транспортировки пассажиров в случае эвакуации | февраль-март | Администрация МО Куйтунский район, Глава Уянского сельского поселения, глава Усть-Кадинского сельского поселения, глава Барлукского сельского поселения |  |
| 14 | Проверить готовность пунктов временного размещения (ПВР) в подтапливаемых населенных пунктах | март | Эвакоприемная комиссия, глава Уянского сельского поселения, глава Усть-Кадинского сельского поселения, глава Барлукского сельского поселения |  |
| 15 | Организовать на уроках «ОБЖ» и родительских собраниях проведение тематических занятий о правилах поведения на водных объектах в весенне-летний период и в период паводка с учащимися образовательных учреждений и их родителями | март | Начальник управления образования администрации МО Куйтунский район |  |
| 16 | Провести информирование населения о порядке действий в случае паводка и о требованиях безопасности на водных объектах в весенне-летний период | март | Начальник отдела ГОЧС администрации МО Куйтунский район, главы поселений, ГИМС |  |
| 17 | В установленные сроки представлять сведения в КЧС муниципального образования Куйтунский район о ходе паводка и принимаемых мерах по его безаварийному проведению | постоянно в подготови-тельный период и во время паводка | Главы поселений |  |